# RAG Repo Copilot — 项目指南 & 每日进度

## 这个项目是什么？

一句话：用户丢一个 GitHub repo 进来，用自然语言提问，系统返回答案 + 相关代码片段。

比如用户问：“这个项目的用户认证是怎么实现的？” 系统会找到相关代码，结合 GPT 生成一段解释，并附上具体的文件和行号。

这个技术叫 RAG（Retrieval-Augmented Generation），是目前 AI 工程面试最热门的话题之一。

## 项目结构一览

rag-repo-copilot/
│
├── src/                        ← 所有核心代码
│   ├── config.py               ← 全局配置（API key、模型参数等）
│   ├── ingestion/              ← 步骤 1: 加载 repo + 切分代码
│   ├── embedding/              ← 步骤 2: 代码块 → 向量 → 存数据库
│   ├── retrieval/              ← 步骤 3: 用户提问 → 找最相关的代码块
│   └── api/                    ← 步骤 4: HTTP 接口，对外提供服务
│       └── main.py             ← FastAPI 入口
│
├── tests/                      ← 测试代码
├── scripts/                    ← 工具脚本
│
├── requirements.txt            ← Python 依赖包清单
├── .env.example                ← 环境变量模板（API key）
├── .gitignore                  ← Git 忽略规则
└── README.md                   ← 项目说明（面试官第一眼看的）

## 数据流：一个问题从提出到回答

用户: "这个 repo 的数据库连接怎么实现的？"
         │
         ▼
   ┌─ API 层 (FastAPI) ──────────────────────┐
   │  接收 HTTP 请求，解析问题                  │
   └─────────────────────────────────────────┘
         │
         ▼
   ┌─ Retrieval 层 ─────────────────────────┐
   │  把问题变成向量，在数据库里找最相似的代码块  │
   │  方法1: 语义搜索（向量相似度）              │
   │  方法2: 关键词搜索（BM25）                 │
   │  方法3: 两者结合（Hybrid Search）          │
   └─────────────────────────────────────────┘
         │
         ▼
   ┌─ LLM 层 ──────────────────────────────┐
   │  把「问题 + 找到的代码块」一起发给 GPT     │
   │  GPT 生成自然语言答案 + 引用具体代码       │
   └─────────────────────────────────────────┘
         │
         ▼
   返回给用户: 答案 + 相关文件路径 + 代码片段

## 核心概念速查

| 概念 | 一句话解释 | 在项目里的位置 |
| --- | --- | --- |
| RAG | 先检索相关文档，再让 LLM 基于文档回答，减少幻觉 | 整个项目的核心思路 |
| Chunk（分块） | 把一整个文件切成小段，方便检索 | src/ingestion/ |
| AST | 抽象语法树，按代码结构（函数/类）来切分，比按行切更聪明 | src/ingestion/ |
| Embedding（向量化） | 把文本变成一串数字（向量），语义相近的文本向量也相近 | src/embedding/ |
| Vector Store（向量数据库） | 专门存向量的数据库，支持“找最相似的” | Chroma（本地）→ Pinecone（生产） |
| BM25 | 经典关键词搜索算法，擅长精确匹配 | src/retrieval/ |
| Hybrid Search | 语义搜索 + 关键词搜索结合，取长补短 | src/retrieval/ |
| Reranker | 对搜索结果二次排序，提高准确率 | src/retrieval/ |
| FastAPI | Python Web 框架，自动生成 API 文档 | src/api/main.py |
| LangChain | LLM 应用开发框架，简化 RAG 流程 | 贯穿整个项目 |

## 每日计划 & 进度

### Day 1: 环境搭建 + 项目骨架 ✅

做了什么： - 创建项目目录结构 - 写好 .gitignore, .env.example, requirements.txt - FastAPI hello world（src/api/main.py） - README 初版

你还需要做： - [ ] GitHub 上创建 rag-repo-copilot repo - [ ] 本地 git init → git push - [ ] pip install -r requirements.txt - [ ] uvicorn src.api.main:app --reload 确认能跑 - [ ] 访问 http://localhost:8000/docs 看到 Swagger 文档

完成标准： 浏览器打开 localhost:8000 看到返回的 JSON

### Day 2: Repo 加载 + 代码切分（预计 2h）

目标： 把一个 GitHub repo 克隆下来，用 AST 按函数/类切成 chunks

会写的代码： - src/ingestion/loader.py — 克隆 repo、遍历文件 - src/ingestion/chunker.py — AST 切分代码 - tests/test_ingestion.py — 测试切分效果

核心知识点： - Python ast 模块解析代码 - 为什么按函数/类切比按行切好（保留语义完整性） - GitPython 库克隆 repo

完成标准： 输入一个 repo URL，输出一组代码 chunks（每个包含文件路径、函数名、代码内容）

### Day 3: Embedding + 向量存储（预计 2h）

目标： 把 Day 2 的 chunks 变成向量，存进 Chroma

会写的代码： - src/embedding/embedder.py — 调用 OpenAI embedding API - src/embedding/store.py — Chroma 存储和查询 - tests/test_embedding.py

核心知识点： - 什么是 embedding，为什么能做语义搜索 - Chroma 的基本用法（add, query） - 向量维度、距离度量（cosine similarity）

完成标准： 存入向量后，用一个问题能查出相关的代码 chunks

### Day 4: LLM 回答生成（预计 2h）

目标： 检索到的代码块 + 用户问题 → 发给 GPT → 生成答案

会写的代码： - src/retrieval/qa_chain.py — LangChain QA chain - src/retrieval/prompts.py — Prompt 模板 - tests/test_qa.py

核心知识点： - Prompt Engineering（如何让 GPT 基于代码回答） - LangChain 的 RetrievalQA chain - Temperature、token limit 的含义

完成标准： 在命令行里问一个问题，得到带代码引用的答案

### Day 5: API 端点 + 端到端串联（预计 2h）

目标： 把 Day 2-4 的代码通过 FastAPI 暴露出来

会写的代码： - 完善 src/api/main.py — /repos 和 /ask 端点 - 端到端测试

核心知识点： - FastAPI 的 POST 请求处理 - Pydantic 数据校验 - 异步处理长时间任务

完成标准： 用 curl 或 Swagger UI 完成完整流程：提交 repo → 提问 → 得到答案

### Day 6: Hybrid Search — 语义 + 关键词（预计 2h）

目标： 在纯向量搜索基础上加入 BM25 关键词搜索

会写的代码： - src/retrieval/hybrid.py — 融合两种搜索结果 - 对比测试

核心知识点： - BM25 算法原理（TF-IDF 的升级版） - 为什么需要 hybrid（向量搜索擅长语义，BM25 擅长精确匹配） - 结果融合策略（Reciprocal Rank Fusion）

完成标准： 对比 hybrid vs 纯语义搜索的效果，hybrid 更好

### Day 7: Reranking + 评估（预计 2h）

目标： 用 reranker 对结果二次排序，建立评估体系

会写的代码： - src/retrieval/reranker.py - scripts/evaluate.py — 评估脚本

核心知识点： - Cross-encoder vs Bi-encoder - 评估指标（MRR, Hit Rate, NDCG） - 为什么 reranking 能提升效果

完成标准： 有数据证明 reranking 提升了回答质量

### Day 8: Docker + 部署（预计 2h）

目标： 容器化 + 部署到云端

会写的代码： - Dockerfile - docker-compose.yml - 部署配置

核心知识点： - Docker 基础（镜像、容器、端口映射） - 环境变量管理 - 云部署选项（Railway / Render / AWS）

完成标准： 有一个可访问的在线 URL

### Day 9: 文档 + 架构图（预计 1.5h）

目标： 让 README 达到面试展示水平

要做的事： - 完善 README（架构图、使用示例、性能数据） - 画系统架构图 - 录一个 demo GIF 或截图

完成标准： 面试官看 README 5 秒内能理解项目价值

### Day 10: 最终打磨 + 简历更新（预计 1.5h）

要做的事： - 代码清理、添加注释 - 简历上添加项目描述 - 准备面试常见问题的回答

简历描述参考： > Built a RAG-based code Q&A system using LangChain, OpenAI, and ChromaDB. Implemented hybrid search (semantic + BM25) with reranking, achieving X% improvement in retrieval accuracy. Deployed via Docker with FastAPI backend.

## 面试高频问题预览

这些问题在做项目的过程中自然会理解，先列在这里，最后一天回来复习：

- 为什么用 RAG 而不是直接把代码全丢给 LLM？ → token 限制 + 成本 + 准确性

- 你的 chunking 策略是什么？为什么？ → AST-based，保留代码语义完整性

- 语义搜索 vs 关键词搜索各自的优劣？ → 语义理解同义词，关键词精确匹配

- 什么是 embedding？ → 把文本映射到高维空间，语义相近的点距离近

- Reranking 为什么有效？ → Cross-encoder 能看到 query 和 document 的交互

- 如何评估 RAG 系统的效果？ → MRR, Hit Rate, NDCG + 人工评估

- 生产环境会怎么改进？ → Pinecone 替换 Chroma, 缓存, 异步处理, 监控